R22026地块建设项目示范区（售楼处/样板房）软装设计及采购

招标文件

招   标   人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

招标代理机构：上海申邑工程咨询有限公司

2023年4月2日

目  录

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	7

4. 招标文件的获取	8

5. 投标截止时间	8

6. 资格审查	8

7. 评标方法	8

8. 发布公告的媒介	8

9. 特别提醒：	8

10.联系方式	9

投标人须知前附表	10

投标人须知	13

1 总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	14

1.9 踏勘现场	14

1.10分包	14

1.11 偏离	14

1.12知识产权	14

1.13同义词语	14

2 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	15

2.3 招标文件的修改	15

2.4 招标控制价	15

3 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	16

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金（本项目不适用）	16

3.5 备选投标方案	17

3.6 投标文件的编制	17

3.7投标备份文件	18

4 投标	18

5 开标	18

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表	18

5.2 开标程序	18

5.3特殊情况处理	18

6 评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	19

6.3 评标	19

6.4 评标结果公示	19

7 合同授予	19

7.1 定标方式	19

7.2 中标通知及中标结果公告	19

7.3 履约保证金	19

7.4 签订合同	19

8 纪律和监督	20

8.1 对招标人的纪律要求	20

8.2 对投标人的纪律要求	20

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	20

8.5 异议与投诉	20

9 解释权	21

第四章 合同条款及格式	26

第五章 技术标准和要求	40

第六章 设计任务书	40

第七章  投标文件格式	42

1、法定代表人身份证明	44

2、授权委托书	45

4、诚信承诺书	47

5、投标函	49

6、投标报价明细表	50

第一章 招标公告

R22026地块建设项目示范区（售楼处/样板房）软装设计及采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目R22026地块建设项目（项目名称）已批准建设，项目业主为南通市中央创新区科创产业发展有限公司，建设资金来自企业自筹资金，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的售楼处软装设计及采购进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧。

2.1.2合同估算价：一标段售楼处约186万元，二标段样板房约195万元。

2.1.3工期要求：详见合同内工期要求

2.1.4最高限价：

一标段：售楼处软装面积约930㎡，单方限价2000元/㎡，总价限价1860000元；

二标段：三套样板房软装面积约486㎡，单方限价4000元/㎡，总价限价1944000元。

投标报价高于最高限价的为无效报价，投标人可同时参与两个标段的投标，兼投不兼中。

2.2质量：合格。

2.3招标范围：R22026地块项目东北侧售楼处，约930平方米部分的软装设计及采购，项目东侧红线外三套独立户型（130/168/188）约486平方米部分的软装设计及采购，具体范围详见设计任务书。

2.4合同形式及结算方式：

投标人在投标时，根据提供的方案自行编制报价清单，在中标后签订合同前，根据深化方案在投标总价不变的基础下完善清单，招标人有权对清单内容进行复核并提出修改意见、有权对明显低于或高于正常价格的清单报价进行平衡调整（投标总价不变），调整后的清单作为合同附件及结算依据。

项目完成后，中标单位根据经确认的效果图及软装清单，参照合同单价编制竣工结算，如有原清单内无法参照的项目，由招标人组织认价定价，经甲方委托的第三方审计单位对结算价格进行审核，如结算审计价格大于合同价的，按合同价进行结算；如结算审计价格低于合同价的，按结算审计价格进行结算。

3. 投标人资格要求

（1）中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织；（提供有效营业执照）

（2） 投标人未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（3） 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4） 投标人须具有健全的财务会计制度；

（5）投标人2021年3月1日至投标截止日承担过120万及以上软装设计及采购项目的业绩。

未尽之处具体详见招标文件“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

（6）投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（8）本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：招标公告发布之日起至 2024年4月8日 14 时00分；

4.2本招标公告及招标文件在“南通市中央创新区建设投资有限公司”官网发布，有意向的投标单位自行下载；

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2024年4月8日 14 时 00分。

5.2投标文件递交地点：南通市崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本次招标采用  综合评估法  经评审的最低投标价法  □合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“南通市中央创新区建设投资有限公司”官网上发布。

- 特别提醒：

（1）本工程采用线下纸质开标，具体详见招标文件。

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。

（3）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

10.联系方式

| 招标人： | 南通市中央创新区科创产业发展有限公司 | 招标代理： | 上海申邑工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 南通崇州大道 60 号紫琅科技城 | 地址： | 南通市桃坞路2号友谊大厦10楼 |
| 联系人： | 夏鹏 | 联系人： | 朱剑松 |
| 电话： | 0513-51005280 | 电话： | 15950865955 |

2023年 4 月 2 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：南通市中央创新区科创产业发展有限公司 地址：南通崇州大道 60 号紫琅科技城 联系人：夏鹏 电话 0513-51005280 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：上海申邑工程咨询有限公司 地址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼 联系人：朱剑松 电话：15950865955 |
| 1.1.4 | 招标项目及标段名称 | R22026地块建设项目示范区（售楼处/样板房）软装设计及采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 见合同条款7.1 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见第一章招标公告2.2招标范围内容。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见第一章招标公告2.1.3工期要求 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2023年 4 月 6 日17时之前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2023年 4 月 7 日17时之前 |
| 2.4 | 招标控制价（最高限价） | 售楼处软装面积约930㎡，单方限价2000元/㎡，总价限价1860000元；三套样板房软装面积约486㎡，单方限价4000元/㎡，总价限价1944000元，投标报价高于最高限价的为无效报价。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 资格审查： 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 企业营业执照； 投标人基本情况表； 声明函； 企业业绩； 企业履约情况，提供诚信承诺书（格式见招标文件第七章“诚信承诺书”） 招标文件中要求填写的其他资料。 技术标： 设计方案； 商务标: 投标函； 招标文件中要求填写的其他资料； 投标人认为必要的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后60 日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 总价合同 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | 不采用 □采用 |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | 本工程投标时提供纸质投标文件（其中正本壹份，副本肆份）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年4月 8 日 14 时 00 分 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点 | 南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室 |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 投标人法定代表人或其授权委托人参加。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 招标人依法自行组建，5人或5人以上单数。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评估法 □经评审的最低投标价法 合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 是，履约保证金的形式：银行转帐、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函等 履约保证金的金额：签约合同价的5%（软装摆场完毕并经甲方确认后退还） 。 □否 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | （1）根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件 规定的时间内提出。 （2）异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 （3）对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。 |

投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。标书费为300元/每标段，随投标文件现场递交。本项目评审费由中标人承担，招标代理公司将在发出中标通知书前按实收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 招标控制价

本项招标控制价为：

售楼处软装面积约930㎡，单方限价2000元/㎡，总价限价1860000元；

三套样板房软装面积约486㎡，单方限价4000元/㎡，总价限价1944000元。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“项目需求”的要求编制投标报价。

3.2.2报价方式：

投标人的投标报价应包括概念设计、深化设计、软装设备采购、施工，完成保修期的全过程实行一揽子承包。包括但不限于：1）概念设计、深化设计、施工中的设计服务等；2）软装设备及材料采购安装和调试；3）工程施工直至验收合格，交付使用，资料整理移交 ；4）质保期内保修等全部工作发生的所有费用。

本项目的投标报价应执行增值税计价规则，采用增值税一般计税。

3.2.3本项目评审费由中标单位承担，按实收取。领取中标通知书前，中标人向招标代理机构一次付清。

3.2.4其他未尽事宜在书面答疑中明确。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

本项目需在开标时候递交投标保证金：现金贰万元。

未中标单位开标后退回，中标单位签订合同后退回。

3.5 备选投标方案

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.7投标备份文件

无。

4 投标

4.1 投标文件的密封与标志

4.1.1本工程投标文件由资格审查资料包、技术标、商务标三部分组成。

4.1.2投标人准备叁份纸质投标文件，其中正本壹份，副本肆份。并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.1.3投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.1.4资格审查资料包、商务标分开装袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查包” 或“技术标”、“商务标”，同时还要写明工程名称。

4.1.5所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.1.6投标人应在招标公告规定的投标文件递交截止时间之前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

4.2 逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.3特殊情况处理

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

7 合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、本工程采用综合评估法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

一标段：

资格符合性评审→技术标开标→技术标评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

二标段：

资格符合性评审→技术标开标→技术标评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 声明函 | 投标人声明函 | 声明函（格式详见第七章） |
| 3 | 企业业绩 | 投标人2021年3月1日至投标截止日承担过120万及以上软装设计及采购项目的。 | 提供合同复印件加盖投标企业公章和不少合同价70%的付款发票复印件。 |
| 4 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书（格式详见第七章） | 诚信承诺书（格式详见第七章） |
| 5 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章） |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

2、技术标评审：（70分）

2.1对技术文件从以下内容进行评审（小数点后位数不得超过2位）

2.2技术标采用评分制，投标单位技术标评审得分=所有技术标评委评分结果的算术平均值，得分保留两位小数。

2.3技术标得分带入商务标。

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案主题（13分） | 1、客户设定/客户理解 2、软装故事 | 1≤一般≤3，3.1≤良≤5，5.1≤优≤6 |
|  |  | 3、主题设定 4、主要空间情景 | 1≤一般≤3，3.1≤良≤5，5.1≤优≤7 |
| 2 | 设计效果 （16分） | （1）层次分明，重点亮点突出；有新意、视觉新颖、造型独特；功能区域划分设计合理，整体空间比例协调、视觉效果舒适。 | 1≤一般≤3，3.1≤良≤5，5.1≤优≤8 |
|  |  | （2）合理利用空间、色彩、材质、灯光、科技等手段手法，突出设计重点，庄重、大气、创新。充分考虑视觉的开放性和参观的舒适度。 | 1≤一般≤3，3.1≤良≤5，5.1≤优≤8 |
| 3 | 方案完整度（16分） | 投标方案完整度、软装清单完整度、材料说明完整度。 | 1≤一般≤5，5.1≤良≤10，10.1≤优≤16 |
| 4 | 设计方案深度（16分） | - 软装方案与硬装方案结合度 - 方案创新亮点 - 主要家具方案/效果 - 主要空间灯具方案/效果 - 雕塑装置艺术品/挂画/地毯/窗帘等其他饰品方案/效果 | 1≤一般≤5，5.1≤良≤10，10.1≤优≤16 |
| 5 | 服务方案 （6） | 1、需阐述确认计划； 2、采买制作节点计划； 3、进场摆场节点计划； 4、技术标中需落实明确的材料； | 1≤一般≤2，2.1≤良≤4，4.1≤优≤6 |
| 6 | 应急方案 （3） | 整改措施及摆场后整改应急方案。 | 1≤一般≤1.5，1.6≤良≤2，2.1≤优≤3 |

3、商务标评审（30分）

3.1采用固定总价报价。

3.2最高限价为售楼处软装面积约930㎡，单方限价2000元/㎡，总价限价1860000元；三套样板房软装面积约486㎡，单方限价4000元/㎡，总价限价1944000元，投标报价高于最高限价的为无效报价。

3.3确定有效报价：投标人的投标单价和总价均不得高于本项目的最高限价标。

3.4确定评标基准价：当参加评标的投标人多于5人时，评标基准价=各投标人的有效报价（投标总价）中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值；当参加评标的投标人不超过5人(含5人)时，评标基准价=各投标人的有效投标报价（投标总价）的算术平均值。评标基准价四舍五入保留小数点后两位。

评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(计算错误除外)。

3.5计算投标报价得分

①投标人的投标报价（投标总价）与评标基准价相等的得30分；

②各投标人的投标报价（投标总价）与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.1分，每下浮1%扣0.2分 (不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)。

注：评标结束后，除确认存在计算错误外，商务标评审方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

4、计算各投标人的总得分

各投标人的总得分=技术标得分+商务标得分

5、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

(2)投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

(3)如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(6)除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(7)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（仅适用于联合体投标）；

(8)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（仅适用于联合体投标）；

(9)联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（仅适用于联合体投标）；

(10)投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

(11)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(12) 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

(14)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(15)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(16)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

(17)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(18)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(19)不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）；

(20)资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

(21投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(22)招标文件规定的其他废标或无效标情况。

二、确定中标人

本次评标采用综合评分的方法，评分采用百分制，按总得分从高到低的顺序确定排名次序。综合评分的总得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

三、注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

- 合同条款及格式

R22026地块建设项目售楼处/样板房软装设计及采购实施合同

项目名称：

委 托 人：

设 计 人：

委托公司-现称“甲方”：

设计公司-现称“乙方”：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其它中华人民共和国有关工程勘察设计的现行管理法律、行政法规的规定，并经甲乙双方协商同意，就甲方将R22026地块建设项目售楼处/样板房软装设计及采购项目的实施工作委托乙方进行的事宜达成一致条款，签订本合同如下，以资共同遵守执行：

1. 基本协议

1.1乙方负责对本项目的软装方案进行深化设计，并按照甲方书面的深化设计成果，结合项目的硬装现场装饰效果进行软装物料的制作、采购、物流配送、现场摆设及安装等工作，具体内容如下：

（1）软装深化设计：乙方应在双方约定的期限内完成软装深化设计成果并提交甲方，包括但不限于软装点位图、物料明细清单及关键部品材料样板等相关资料，经甲方书面确认签字后制作、采购。

（2）材料采购：根据甲方认可的设计方向并按照附件清单进行活动家具、灯具、地毯、布艺、装饰画及装饰摆件等相应的材料采购。乙方需负责摆放完后的软装整体效果达到软装方案汇报时甲方确认。

（3）物流配送：包括乙方将本合同项下所包含的所有装饰品运送至甲方工地指定地点。

（4）现场摆放及安装：本合同项下所包含的所有装饰品均需按合同附件清单摆放或安装到位，并与甲方完成现场清点与移交。

1.2 甲方需按时向乙方支付该合同设计及采购费，费用详细说明于合约中第4款内清楚列明；

1.3此次乙方工作范围包含：软装设计及采购实施，不包含室内装饰设计、二次机电（空调、消防、给排水、强电）、弱电智能化、灯光、园林深化及机电设备等的专业设计。

1.4 乙方将派设计师根据双方协议的时间与要求到场视察处理有关工地问题。

1.5 因项目需要乙方参与会议讨论时，甲方需要提前一天通知乙方。

2. 设计依据

2.1以下资料将作为乙方在软装设计时的参考依据：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内设计方案文本 | 1 | 甲方确认的室内硬装方案文本，提供平面设计方案及效果图，准确表达设计风格以及设计方向，准确表达硬装所用材料的质感色彩等。 |
| 2 | 室内CAD图纸资料 | 1 | 含家具平面、灯具平面及主要空间立面图（视原设计方案深度） |

2.2若甲方提交的硬装相关文件（包括但不限于平面图、立面图、材料样板等等）与最终现场实际情况不符，乙方需前往现场复核材料、尺寸并及时调整方案予以甲方确认。

3. 乙方设计团队

3.1 乙方需组织一支对项目设计充分理解的专业团队。

3.2乙方为本项目配备的主要乙方人员如下：

先生/女士 为项目的主创设计师、操作人，带领其设计团队完成项目各阶段的工作，与监控团队保持紧密联系以完成各项质量监控程序和措施。其设计团队根据项目需要出席必要的汇报及工作会议，与甲方及各顾问团队保持紧密联系，制定工作时间表，并于施工阶段进行现场实施及技术指导工作，确保项目能按时保质完成。

4. 合同费用及计算方法

4.1设计及采购实施费用

4.1.1根据该项目工作量及图纸量的核算，并考虑到双方今后合作关系特优惠取费，该合约内总费用（含税）合计人民币         （RMB        ），该费用由以下项构成：

1.软装采购实施费（含13%税）：人民币          万元（RMB）

4.1.2 本项目采用固定包干总价，包括但不限于物料的材料费、采购费、运输费、制作费、安装费、摆设费、人工费、设计费、税费、设计单位配合费、设计师往返甲方办公场所及工地现场的食宿交通费等为完成本合同项下约定项目内容所需的所有费用，在合同履行期间，该价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整，软装区域实际面积与暂定面积偏差在5%以内，总价不调整。

4.1.3 所有物料品种、数量应以甲方书面确认的合同物料清单为准，如需调整，按下述方式计价：

4.1.3.1 采取固定总价包干计价方式的软装物料的品种和数量可根据现场实际需求进行调整，最终数量应经甲方书面确认为准。数量的调整不构成调整固定包干总价的理由。

4.1.3.2合同范围以外价款的调整方法：

（1）本合同有相同或类似项目综合单价的，执行本合同相同或类似项目的综合单价；

（2）本合同没有相同或类似项目综合单价的，由双方共同商议确定。

5. 实施范围及工作内容

详见设计任务书

5B. 乙方工作内容

软装采购实施：

第一阶段：概念设计阶段

乙方应与甲方及与本项目有关的设计方共同研究本项目的设计要求、工程进度情况、项目定位及要求等相关问题；

- 阐述对室内设计的概念理解，对室内设计的调整、补充。乙方还应说明对本项目软装设计理念及对项目各区域软装设计概念；

- 软装设计方案，配合概念图片及设计点位图（PDF版）；

第二阶段：深化设计阶段

- 乙方依据甲方书面确认的设计方案进行软装选择工作；

- 选择的软装图片及相应点位（需提供对照的原确认概念设计的概念图片及相应点位）；

- 提供具有方案中存在且具有代表性的样板（用于体现软装的设计风格、材质、尺度及质量要求等）；

- 详细的软装选择方案的清单（须注明软装的点位、材质、尺度、质量要求、及参考图片等信息）；

第三阶段：生产与采购阶段

- 依照认可设计方向及已确认的软装产品列表进行产品的订制与采购；

- 跟踪产品各阶段生产完成情况，定期点检，控制生产质量与进度；

- 软装物品生产/采购完成后进行全部产品的初检，初检完成方可安排发货。

第四阶段：进场安装与摆放阶段

- 在现场具备软装进场条件的前提下，乙方根据甲方的书面通知的时间要求安排软装物品的发货与进场。

- 乙方按照已确认好的方案、清单及现场实际效果进行所有物品的安装与摆放，并在摆场完成后进行现场清点与移交。

第五阶段：后期服务与验收阶段

乙方配合甲方完成项目后期调整及其他配合服务，经甲方确认后进入软装工程验收流程，经验收合格后本项目正式交付甲方，双方办理项目结算。

乙方工作期限要求：

| 1 | 深化方案 | 定标后5天内完成深化方案的汇报确认 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 材料加工 | 深化方案确认后22天内完成材料、清单及家具白坯确认 |
| 3 | 部品部件到场 | 加工图、白坯确定后10天成品出货到场 |
| 4 | 摆场布置 | 软装到场3天内完成摆场布置 |

6. 设计成果提交形式

| 设计时间 | 提交资料 | 提交类型 | 份数 | 相关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 概念方案设计 | PDF设计文件电子文文件 | 1份 | 甲方审核、书面确认 |
| 第二阶段 | 深化方案设计及软装明细清单 | A3或A4软装深化点位现场方案设计文本及配置列表 | 2份 | 甲方审核、书面确认 |
|  |  | PDF设计文件电子文文件及配置列表电子文文件 | 1份 |  |
| 第三阶段 | 生产进程跟踪 | A3或A4产品加工图纸 | 2份 | 甲方审核、书面确认 |
|  |  | 白胚验收、发货前成品验收 | - |  |
| 第四阶段 | 摆场及验收 | A4货物验收清单 | 2份 | 甲方审核、书面确认 |
|  |  | 验收列表电子文文件 | 1份 |  |

乙方在交验完成后10天内需提交一份与现场实际摆设相符的软装清单明细，清单内包含各项软装价格。

7. 设计、采购费用及付款方式

7.1付款方法：

由甲方付与乙方软装设计、采购实施费总计人民币         元（RMB）

| 序号 | 付费次序 | 付费比例 | 付费节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次付款 | 至合同金额30% | 软装设计方案经甲方确认后 |
| 2 | 第二次付款 | 至合同金额70% | 甲方确认白坯后成品出货前 |
| 3 | 第三次付款 | 至合同金额90% | 软装摆场完毕并经甲方确认后 |
| 4 | 第四次付款 | 至合同金额95% | 乙方完成后期配合工作，并经甲方委托的第三方单位审计结束后 |
| 5 | 尾款 | 保修期满一年后支付 | 保修期结束 |

7.2当甲方收到乙方发出的付款通知书后，甲方根据合约应按时支付相应部分费用。

付款前，乙方须提供合法合规的增值税发票，此发票为乙方向甲方的请款依据，乙方实际收款以乙方银行实收入帐为准，每次申请付款前乙方需提前提交付款申请函件，否则甲方有权不支付。

甲乙双方确认：本合同费用乙方只接受银行转账的支付形式。

8. 施工及现场管理

8.1在乙方按照合同规定的时间进行安装摆放工作之前，为保证工作正确、方便的进行，现场应处于“真正完成状态”。在本合约中，“真正完成状态”的含义是指：

1）管道、照明、通风口盖、开关面板、五金及卫生间柜、墙面固定镜子、墙面涂装、毛巾杆、地板以及厨房电器等水电风、内装修、设备安装完毕。

2）大型体块家具根据方案一落实到位，且满足设计效果要求。

3）主要灯具饰品及发光照明装饰已完成通电实验，完成48小时的照明常亮状态。

4）主要空间如VIP区，儿童活动区及会客区满足接待使用，且空间效果已无需调整更改。

5）所有示范区软装实施区域应完成初步保洁。

6）各空间空调正常运行，工作期间室内保持适合工作的温度。

8.2 如甲方认为示范区已经具备安装布置条件，需提供书面/邮件确认文件，双方对“真正完成状态”和开始摆放安装的时间进行确认。甲方应组织现场施工的设计配合工作,监督乙方现场服务的质量。乙方开始安排人员进场摆放。

8.3甲方应为乙方提供合适的示范区软装工程安装条件，并出面协调其他相关单位配合乙方进行示范区软装工程的实施，否则由于现场条件引起的施工工期延期的责任由甲方承担。

8.4如因甲方原因推迟示范区软装工程安装，甲方应提前3日书面通知乙方，乙方交货时间顺延。如因甲方原因，乙方货品运达项目所在地但无法进工程现场摆放，甲方需提供专门场地（可封闭或有专人看管）及运输安放其货品。

8.5 乙方在软装施工过程中，应严格保护好建筑物原有物品及设施，未经甲方同意乙方不得随意动用，否则由此发生的损失或事故由乙方承担赔偿责任。或虽经甲方同意使用，但因使用不当造成的损坏仍由乙方修复或赔偿。

8.6如非乙方原因导致软装货物备货完成后未能按原定时间进场摆放及移交，由此造成乙方产生额外的费用由甲方承担，包括但不限于仓储费、租赁费、重复运输及搬运产生的运输费及人工费等；因前述原因导致堆放时间太长造成软装货物出现老化、破损等，如需重新制作其费用也由甲方承担。

8.7乙方在清理完毕服务现场后应书面通知甲方进行验收，甲方应及时按本合同约定的物品清单进行验收，并签署验收确认文件。如甲方在验收后 十五 日内没有书面意见反馈，则视为通过验收。在乙方书面通知甲方进行验收前，甲方擅自提前使用现场的，视为甲方通过验收。

8.8乙方应安排妥当的包装，将物品交付托运；如因包装问题导致的运输途中出现货物损坏或遗失，责任由乙方负责。所有物品到达现场后，如不能立即安装摆放，甲方应免费提供必要安全的仓库条件供乙方使用直至软装工程摆放施工完毕。

9. 软装采购实施合同工期

9.1乙方应根据甲方的要求，在合同签订之日起 10个工作日内向甲方提交家具材质面料、家具深化图纸、灯饰类相关制作工艺、尺寸图及相关说明文件以及软装物料材质布样等相关资料，并获得甲方书面确认。

9.2软装采购及安装摆放完成时间：①在双方确认“真正完成状态”之后，预计为 2024 年05月5日前完成（即确认软装方案后35天内完成摆场布置，以甲方通知为准），进场之前，乙方需首先完成顶吊类装置的安装，并与硬装施工单位配合进行因安装造成的顶部局部破损的修补工作。在与供应商同时进场安装摆放完成之后，乙方需在 5 天内完成合同范围内所有软装物品的摆放工作。

9.3如遇下列情况时，可以相应顺延工期：

  - 如因遇不可抗力的自然灾害，交通管制等导致无法运输、被迫停工时；

  - 如因国家规划发生变化而需要变更设计的或国家供电、供水单位停电、停水8小时以上的，经甲方提供有关证明的，工期相应顺延。

  - 如因甲方付款延期，造成乙方无法按时定货或发货，工期顺延。

  - 本合同第三条约定的硬装“真正完成状态”的时间未满足乙方的工期进度要求。

10. 合同形式及结算方式：

项目完成后，乙方根据最终确认的效果图及软装清单，参照合同附件的清单单价编制竣工结算，如有合同清单内无法参照的项目，由甲方组织认价定价，经甲方委托的第三方审计单位对结算价格进行审核，如结算审计价格大于合同价的，按合同价进行结算；如结算审计价格低于合同价的，按结算审计价格进行结算。

11. 保修期

11.1本合同项下所有物料的免费保修期为 1  年,自摆放、安装完成并经甲方验收合格之日起计算。

11.2保修期内，如出现质量或安装问题，乙方须在接到甲方的保修通知后（电话或书面形式）48小时内到场开始维修；若乙方在接到保修通知后48小时内未进场维修的，则由甲方或甲方委托的第三方进行维修，乙方须承担所有费用，维修项目以甲方及第三方共同签署的书面确认文件为依据，发生的维修费用经甲方及第三方书面确认后从乙方保修金中扣除，保修金不足以扣除的，乙方还应当补足，乙方未在甲方规定的时间内补足的，应按需补足金额的5%向甲方支付违约金。

11.3免费维修养护范围外的维修项目，乙方有权适当收取人工费、材料费，具体费用届时由甲、乙双方协商决定。

12. 中止和解除

12.1	在双方签订合约后，若某一方需要解除合约，应提前30天以书面形式通知对方，并经双方书面同意后，才能合法地进行解约，但由于乙方已为甲方提供了服务，所以经解除合约之后，甲方仍要支付期间乙方依据本合同约定已经完成的费用直至书面通知之日止。

12.2若某一方欲解除合约，但得不到对方之同意，除法律规定或双方另有约定外，此合约仍然有效；

12.3甲乙任何一方欲解约必须以书面提出合理解释，并经另一方同意并签署解除协议。

12.4若甲方无法按约定及阶段要求按时付款项，乙方有权将将供货时间顺延，如乙方书面通知超过30日无正当理由仍未付款，乙方有权解除此合约，同意按照本合同约定承担违约责任。

13. 双方责任

13.1甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）按照既定的设计图纸进行施工。若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调；若是乙方原因必须更改设计图纸时，乙方必须马上进行修改变更并及时送甲方审批；若是甲方原因必须更改设计图纸时，甲方必须增加相应费用，额度由双方商议，乙方设计档提交时间相应顺延。

13.2乙方须保证按合同及甲方要求及时完成供货及现场布置摆设，否则，每逾期1个日历天，乙方须向甲方支付合同暂定总价千分之五的违约金。逾期超过10个日历天的，甲方有权终止合同，同时乙方应向甲方支付合同暂定总价10%的违约金。

13.3乙方所提供与确认方案不符或所提供的物料质量不符合国家有关规定和合同约定，应按照甲方要求进行更换。因更换造成供货时间逾期或安装、摆放时间逾期的，乙方应承担相应逾期违约责任。经更换后发现仍不符合国家有关规定和合同约定的，甲方有权终止合同，同时乙方应向甲方支付合同暂定总价10%的违约金。

13.4乙方应按照甲方书面确认的方案和清单进行采购和实施，并保证摆放完毕后的整体效果基本达到甲方要求，但在落地过程中，确实存在效果不达标的情况，原则上乙方自行调整方案，不另收取费用。若在甲方在乙方软装摆场完成后提出非质量问题方面的意见，需乙方配合进行更换或增加的，（1）如调整部分累计金额不超过原合同总价的5%，乙方应免费配合调整；（2）如验收后，在使用过程中，甲方自行提出采购需求，增补物品增补物品报价标准应为原合同报价的9折（进口产品无折扣）。以上情况所更换或增加物品的交货周期相应顺延。

13.5双方必须依照合同条款所有内容执行，否则引起项目效果上的责任由违约方负责。

13.6 未经甲方书面同意，乙方不得分包或转让此合同或合同一部分及服务。

13.7 乙方同意保证甲方免受：（一）因乙方个人，分包或公司行为而导致的任何索赔，诉讼，债务，责任，诉讼费，伤害或死亡等赔偿；（b）因乙方个人或公司行为而造成的对甲方的任何损害。

14. “甲方”与“乙方”的通信联络

14.1所有“甲方”对“乙方”的指示及“乙方”对“甲方”的要求，需以书面（含电子邮件）方式提出；任何

合同内容变更、增减或工作暂停，都应以书面（含电子邮件）形式提出并详细注明。未经对方书面（含电子邮件）确认同意，所有变更无效，一切仍按合同约定执行。

14.2本合同的所有通知的送交地点和日常的工作联系中的通知方式为：

14.2.1送交“甲方”的办公场所：                   ，,电子邮件地址：                  ，指定项目联络人：        ，联系电话：                 。

14.2.2送交“乙方”的办公场所：                    ; 电子邮件地址：                   ，指定项目联络人：         ，联系电话：           。

14.2.3双方同意本合同项下的通知可以邮寄、邮件送达。邮寄送达的，双方共同认可下述：

- 顺丰快递

- 中国邮政EMS

14.2.4 为维护甲方双方的合法权益，甲方在合同履行过程中，如发现乙方人员违反廉洁自律的工作作风，可能构成商业贿赂的行为，可向乙方进行举报，乙方查实后将进行严肃处理。

15. 知识产权

15.1本项目所有图纸的版权和所有权在甲方付清合同款项后归甲方所有，所有图纸的署名权归乙方享有；未经甲方书面同意，乙方不得将此项目设计成果用于其他项目或以任何方式给第三方。乙方保证其所提供的设计成果不侵犯任何第三人之知识产权，否则由此造成的损失及后果均由乙方承担。

15.2乙方保证为甲方提供的设计，甲方可以合法使用，不会侵犯第三方的权利。

15.3未经甲方书面同意，乙方不得将工程中的任何信息和数据泄露给第三方。

16. 完结合约

16.1	 本合约完结之定义为乙方完成合约上的一切设计范围内顾问服务及工作止，甲方须付清合约上全部应付费用。

17. 其他

17.1因不可抗力造成的损失，不可归咎任何一方的责任，损失各自承担；不可抗力应有权威机构或政府部门的证明档。

17.2发生争议或纠纷时，双方应友好协商解决；若双方不能达成一致，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意按照中国法律由甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.	合同生效

18.1本合同双方签字盖章（甲方需加盖公章及法定代表人章）即生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

18.2双方认可的来往传真、E-mail、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

以下无正文！

下列为甲方、乙方同意后签署

此合约签署及生效日期：  年  月   日

甲    方：

公司地址：

电    话：

传    真：

有效签署及盖章

乙    方：

公司地址：

电    话：

传    真：

有效签署及盖章

- 技术标准和要求

必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑内部装修设计防火规范》(2001版)GB50222—95；

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

国家、地方其它有关规定。

若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

- 设计任务书

紫琅吾岛软装任务书

- PART1 营销中心软装

1、核心思路

(1)结合项目“世界湖居 心归吾岛”的主题定位，契合项目周边紫琅湖、小游园等生态特点以及周边文体艺术地标特点，进行设计创作；

(2)软装要结合项目周边地标功能、与外部配套相关联，如对应南通美术馆的艺术展、对应南通大剧院的话剧展等；

2、售楼处标签

结合项目主题定位和自身拥有的生态文体艺术配套，力求打造生态、艺术、活力3个标签，让客户拥有社交化、体验式、沉浸式的微度假式的五感体验。

（1）生态标签：主要通过示范区外场景、营销中心一楼进行呈现。

（2）活力标签：主要通过营销中心一楼，辅以负一层进行呈现，对应建立成人PS5游戏区、亲子共读区、绘本区、儿童小剧场以及家庭派对中心。

（3）艺术标签：主要通过营销中心负一楼进行呈现，结合项目周边大剧院、美术馆、优质学校、万豪酒店等资源，通过大剧院、美术馆等建筑以及艺术元素进行展现。

- PART2 样板间软装

1、核心思路

（1）根据每个户型的潜在客户，呈现吸引对应客户的样板造型，并凸显各户型的优势价值点；

（2）三个户型样板间的主题要鲜明，色调要有标识，契合对应客户的描摹画像。

2、户型简述

（1）130㎡户型

①客户描摹：25-35岁白领、企事业单位员工，三口之家，拥有学龄前幼儿；

②户型特点：三开间朝南、南北通透、14.2米南向大开间，7米大开间客厅、LDKBS五大公区融合、约22㎡豪华主卧；

③软装方向：运动类方向，如自行车、儿童攀爬布置，需重点突出户型横厅、幼儿空间，可以增加滑梯、攀爬等酒店式亲子套房个性化设计。

（2）168㎡户型

①客户描摹：金融类高管、律师等社会精英层，客户年龄约40岁左右，女主人对艺术氛围有一定追求，有着二孩需求；

②户型特点：四开间朝南、南北通透、16.1米南向开间及8.8米大开间双阳台设计、LDKBS五大公区融合、约26平米星级酒店式豪华主卧套件；

③软装方向：建议以高雅艺术类方向，要求打动高净值精英人群心理、同时保留130㎡的部分运动设计。

（3）188㎡户型

①客户描摹：私营业主、企事业老总等社会意见领袖，客户年龄约45岁以上，追求更奢华的体验；

②户型特点：四开间朝南、南北通透、18.4米南向开间及9.2米大开间双阳台设计、LDKBS五大公区融合、南向双行政套卧设计，约30平米超豪华典藏酒店式套房主卧；

③软装方向：建议以商务方向为主，要求场景布置奢华、以游艇风格布置，打造湖面上的都会奢宅。

第七章  投标文件格式

正本/副本

封面

R22026地块建设项目示范区【售楼处（一标段）/样板房（二标段）】软装设计及采购 招标

注：投标人可同时参与两个标段的投标，兼投不兼中，两个标段的投标资料需要分别密封装订递交

投标人

（资格审查/技术标/商务标）

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：             年             月             日

## 资格审查包目录

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 企业法人营业执照；

- 声明函；

- 企业业绩；

- 诚信承诺书；

- 资格审查必要合格条件中还需提供的其他资料。

1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：    性        别：

年    龄：    职        务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年 月 日

2、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件加盖公章

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

4、声明函

我单位参加                    （项目名称）投标活动。做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位郑重声明：参加本次投标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。在投标截止时间节点，没有被“信用中国”www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

6、诚信承诺书

南通市中央创新区科创产业发展有限公司：

我方参加你方的             （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

- 我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

技术标投标书目录

技术标投标书（应包括但不限于以下内容，不得出现报价，否则为废标）：

（1）设计方案；

商务标目录

商务标投标书（应包括但不限于以下内容）：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

1、投标函

南通市中央创新区科创产业发展有限公司  ：

（一） 根据已收到的（工程名称）（标段号）    的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币        （大写）[¥(小写)          元］的总价；按招标文件的要求承包本次招标范围内的软装设计及采购安装的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证按照设计任务中的时间进度竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我方保证本工程质量达到       招标文件要求 。

(四)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期

2、投标报价明细表

（格式自拟）

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期